Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ/услуг  по

сервисному обслуживанию и устранению выявленных дефектов мостовых кранов  КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ: – 2200/2.17-639)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская обл.:

-   г. Полярные Зори, ГЭС – 1 КНГЭС;

-   Кандалакшский район, пос. Нивский  ГЭС – 2  КНГЭС;

-   г. Кандалакша, ул. Обьездная,16, ГЭС - 3 КНГЭС.

-  Республика Карелия, 50км от н.п. Зареченск,  ГЭС - 9 КНГЭС

-  н.п. Зареченск,  ГЭС - 10 КНГЭС

-  пгт Зеленоборский,  ГЭС – 11 КНГЭС

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Вед. инженер по ремонту КНГЭС  Егнедов Дмитрий Юрьевич -  тел. (815-33) 83-327

моб. тел.: (921) 5182929;

Требования к срокам выполнения работ:

начало:          «15» января   2012г.

окончание:    «31» декабря 2012г.

Предельная цена закупки – не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться по калькуляции (с обязательным применением понижающего коэффициента 0,7-0,85).

II. Требования к выполнению работ.

Основные технические характеристики мостовых кранов Каскада Нивских ГЭС, приведены в приложении №1 к тех. заданию.

Общее количество мостовых кранов: 14шт.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по сервисному обслуживанию и устранению выявленных дефектов мостовых кранов  Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Проведение осмотра металлоконструкций на предмет выявления возможных трещин, дефектов сварных швов, отклонения от заданной геометрической формы, нарушения слоя окраски, коррозии и т.д. | шт. | 14 |
| 1.2 | Осмотр на наличие трещин в рамах механизмов, ходовых колесах, износа колес, осей и зубчатых передач, ослабления болтовых соединений или отсутствия части болтов (установка недостающих болтов, подтяжка болтовых соединений) | шт. | 14 |
| 1.3 | Проверка и при необходимости центровка полумуфт эл. двигателей и редукторов, замена масла в редукторах, смазка подшипников и проверка R из. эл. двигателей | шт. | 49 |
| 1.4 | Проверка работоспособности крана без нагрузки путем последовательного включения механизмов рабочих движений, при этом проверяется плотность прилегания колодок к тормозному шкиву, отсутствие излишнего проскальзывания шкива при торможении, правильность укладки при намотке канатов на барабан, при необходимости регулировка | шт. | 14 |
| 1.5 | Проверка состояния крюковой подвески при этом должно быть проверено отсутствие трещин в нарезной части крюка | шт. | 26 |
| 1.6 | Проверка состояния грузовых канатов и их крепления, очистка и смазка канатов, устранение дефектов при необходимости. | шт. | 26 |
| 1.7 | Проверка фактического расстояния между крюковой подвеской и упором при срабатывании концевого выключателя механизма подъема, при необходимости регулировка | шт. | 26 |
| 1.8 | Устранение протечек масла с редукторов кранов. Замена уплотнений, изношенных узлов редукторов. | шт. | 50 |
| 1.9 | Проверка срабатывания концевого выключателя в конце хода моста крана и тележки, при необходимости регулировка | шт. | 56 |
| 1.10 | Проверка работы всех приборов безопасности, при необходимости регулировка | компл. | 14 |
| 1.11 | Проверка состояния изоляции проводов и заземления крана с определением их сопротивления; измерение сопротивления петли «фаза-ноль», устранение обна – руженных дефектов. | шт. | 14 |
| 1.12 | Смазка всех трущихся частей, подшипников, осей и т.д., набивка тавотниц, уборка крана. | шт. | 14 |
| 1.13 | Проверка состояния тупиковых упоров, устранение обнаруженных дефектов. | шт. | 56 |
| 1.14 | Проверка состояния кранового пути и соответствия его нормам, устранение дефектов. | шт. | 14 |
| 1.15 | Ревизия тормозных электромагнитов, селеновых выпрямителей, контроллеров, резисторов, пусковой аппаратуры, контакторов, реле, контактов кабельных соединений, балластных сопротивлений, замена дефектных элементов. | кран | 14 |
| 2. | Выдача комплекта отчетно- исполнительной документации, сертификатов на применяемые материалы. | комплект | 2 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

-  СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций

и сетей РФ»;

- ПБ 10-382-00. «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

- РД 153.-34.0-03.301-00 « Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

-   РД 153-34.0-03.150-00  « Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации

электроустановок»

-   «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» 2003г.

- «Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт проведения аналогичных работ не менее 3 лет;

- Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего

право выполнения специальных работ:

- с электро- и пневмоинструментом;

- на высоте;

- электрогазосварочных;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и

ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и

логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №2 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных  работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю)

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- досконально знать технологию работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС;

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения, заявляемых на конкурс объемов работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование* | Единица измерения | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦИАТИМ 221 | кг | 6 |
| 2 | Литол-24 | кг | 45 |
| 3 | Смазка канатная 39У (21кг) | шт | 2 |
| 4 | Припой: ПОСС-61 | кг | 1 |
| 5 | Керосин ТС-1 | л | 60 |
| 6 | НефрасС2 80/120 | л | 40 |
| 7 | Электроизоляционные материалы (изолента ПВХ и х/б) | кг | 4,0 |
| 8 | Крепёжные изделия: болты, гайки, шурупы и т.п. ( М5 ÷ М16). | кг | 6,0 |
| 9 | Расходные материалы (круги отрезные, зачистные и т.п.). | шт | 70 |
| 10 | Кабельные материалы (провод монтажный ПВ-3 и т.п.) | п.м. | 150 |
| 11 | Герметик МБС | шт | 30 |
| 12 | Канифоль | кг | 0,5 |
| 13 | Изолента ПВХ | кг | 1,5 |
| 14 | Ветошь обтирочная | кг | 70 |

* Примечание.  Уточнение по номенклатуре и объёму поставки ТМЦ с участием Подрядчика выполняется в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 (при уточнении объёма  работ).

3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику   для выполнения заявляемого объёма работ,   на складе КНГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  для работ  в 2012г. не включались.

3.3. В случае возникновения необходимости в материалах и запасных частях, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон с предварительной проверкой наличия  требуемой номенклатуры и количества  на складах КНГЭС и филиала «Кольский».

Приложение 1 «Основные технические характеристики мостовых кранов КНГЭС» – 28 листах в  1экз.

2 «Обязанности по обеспечению требований Системы   экологического менеджмента» - на 1 листе в 1 экз.

Приложение № 2 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.