Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«КПГЭС. Установка счётчиков водопотребления/водоотведения на хоз. бытовые нужды»

(наименование работ/услуг)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/2.17-658)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, ГЭС-6,8 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственные за предоставление технической информации:

Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 Брык Александр Николаевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-165-58-17

E-mail: anbryk@kpges.kola.tgk1.ru

Начальник ГЭС-8 Романов Роман Владимирович

моб. тел.: +7-921-039-69-00

E-mail: rvromanov@kpges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало -               май 2012 г.

Окончание -        сентябрь 2012 г.

Стоимость работ должна определяться по сметно-нормативной базе ТЕР-2001 Мурманской области (в редакции 2010 года) с индексацией в текущий уровень цен по «Сборникам ССЦ» РЦЦС Мурманской области в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Цель работ: - выполнение федерального закона о коммерческом учете водопотребления и водоотведения;

- осуществление учёта водопотребления/отведения на хозяйственно-бытовые нужды ГЭС-6,8.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по «КПГЭС. Установка счётчиков водопотребления/водоотведения

на хоз. бытовые нужды»

(наименование работ согласно ГКПЗ, наименование предприятия)

КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выезд на объект производства работ | комплект | 1 |
| 2 | Разработка и согласование с Заказчиком ППР, графика выполнения работ | комплект | 1 |
| 3 | Приобретение и поставка материалов, приспособлений, инструмента | комплект | 1 |
|  | Раякоски ГЭС-6 |  |  |
| 4 | Установка счетчиков водопотребления | шт. | 8 |
| 5 | Установка счетчика водоотведения | шт. | 1 |
|  | Борисоглебская ГЭС-8 |  |  |
| 6 | Установка счетчиков водопотребления | шт. | 5 |
| 7 | Установка счетчика водоотведения | шт. | 1 |
| 8 | Предоставление Заказчику исполнительной документации | комплект | 3 |

Примечание. *Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- СО 34.20.608-2003 «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- объект не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам;

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию);

- при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

  - Специальные требования:

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, ремонтных и пусконаладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

  - быть руководителем работ;

  - быть производителем работ.

- Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю):

  - электрогазосварочных.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- у персонала, выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

- у персонала, осуществляющего газоэлектросварочные работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

- досконально знать технологию и особенности проводимых работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

- организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику исполнительной документации, в том числе документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком по отдельным договорам. Составление при необходимости ППР, Технических заданий для изготовления деталей отдельных узлов в заводских условиях, актов на скрытые работы и т.п.

- разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ не позднее, чем за 20 дней до начала работ, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в своё предложение на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Оборудование, запасные части и материалы:

  - Материалы, необходимые для производства работ, поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование материалов, оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раякоски ГЭС-6 |  |  |
| 1 | Водосчетчик ХВС ДУ=15 мм | шт. | 3 |
| 2 | Водосчетчик ХВС ДУ=20 мм | шт. | 2 |
| 3 | Водосчетчик ХВС ДУ=32 мм | шт. | 2 |
| 4 | Водосчетчик ХВС ультразвуковой ДУ=100 мм (водопотребление ГЭС-6) | шт. | 1 |
| 5 | Водосчетчик ХВС ультразвуковой ДУ=100 мм (водоотведение ГЭС-6) | шт. | 1 |
| 6 | Кран шаровый ДУ=15 мм | шт. | 3 |
| 7 | Кран шаровый ДУ=20 мм | шт. | 2 |
| 8 | Кран шаровый ДУ=32 мм | шт. | 2 |
|  | Борисоглебская ГЭС-8 |  |  |
| 9 | Водосчетчик ХВС ДУ=20 мм | шт. | 2 |
| 10 | Водосчетчик ХВС ДУ=15 мм | шт. | 2 |
| 11 | Водосчетчик ХВС ДУ=40 мм | шт. | 1 |
| 12 | Водосчетчик ХВС ультразвуковой ДУ=100 мм (водоотведение ГЭС-8) | шт. | 1 |
| 13 | Кран шаровый ДУ=20 мм | шт. | 2 |
| 14 | Кран шаровый ДУ=15 мм | шт. | 2 |
| 15 | Кран шаровый ДУ=40 мм | шт. | 1 |

  - Материалы, поставку которых выполнит Подрядчик, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

  - Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомости согласно СО 34.04.181.2003, в пределах стоимости оферты.

  - В случае необходимости поставки ТМЦ, неучтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры:

- ГЭС-8 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 30 км., расстояние до г. Мурманск 220 км.;

- ГЭС-6 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 100 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.

Приложения:

- Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.

Приложение №1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.